南宁市卫生学校黎塘校区田径场改造工程设计服务采购项目询价公告(重)

现对 “南宁市卫生学校黎塘校区田径场改造工程设计服务采购项目（重）”进行询价采购，欢迎满足资格要求的相关单位前来参加，具体事宜公告如下：
    一、项目名称：南宁市卫生学校黎塘校区田径场改造项目设计服务采购

二、采购内容：招选工程设计服务单位1家

三、采购预算：45000.00元

四、采购方式：询价采购 
   五、供应商资格要求：建筑工程设计乙级资质等级及以上。
   六、获取采购文件方式：网上下载，本项目不发放纸质采购文件，无需报名。
   七、递交竞价文件时间：2023年6月26日，上午9:30，过期递交不予接收。 
   八、递交地点：南宁市卫生学校相思湖校区图书馆综合楼16楼1614办公室 
   九、咨询电话：0771-3370620 张凯

南宁市卫生学校
2023年6月19日

附件：

南宁市卫生学校黎塘校区田径场改造工程设计服务采购项目询价文件

一、采购项目名称：南宁市卫生学校黎塘校区田径场改造工程设计服务采购项目

二、采购预算：45000.00元

三、设计要求：

| 序号 | 名称 | 服务要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 田径场改造项目设计服务 | 一、工程项目概况：位于南宁市宾阳县黎塘镇金龙大道232号南宁市卫生学校黎塘校区，现状田径场为煤渣跑道，田径场面积约3300平方米，跑道为标准300米环形跑道。 二、设计单位资格要求：建筑工程设计乙级资质等级及以上。 三、施工图设计要求 1、设计内容中需包括排水设计、照明设计、跑道工程设计等内容。 2、按国家设计标准要求，深度要求，完成所有施工图设计（整个跑道及照明等）。需盖出图章及施工图审查合格。 3、设计图纸应详细标注出各种尺寸、作法、颜色、材料等。 4、为避免和防止工程出现造价增加过大，设计采用标准图、通用图时，必须明确设计意图和适用范围，以使设计内容符合实际情况。 5、应当按照有关政府批文和工程建设强制性标准进行设计，在设计文件中明确所需要的各项材料的信息及等级。 6、施工中，设计单位需做好现场服务。 7、各专项设计须有相应的专项设计说明、图纸（包含详图、节点大样图）和所有设备、材料清单等。 8、编制本工程的预算并配合招标控制价的编制工作。 四、设计成果文件 （1）设计图纸 除《建筑工程设计文件编制深度规定》有关规定外，尚需提供图纸总目录（包含所有专业图纸及相关变更）、各专项设计的施工图纸。成品应满足以下要求： ①各专业正式蓝图，成品套数满足学校要求。 ②可编辑CAD图纸和PDF图纸电子文件。图纸总目录为CAD格式与EXCEL格式各2套，格式自拟。 ③各专业计算书纸质版及电子文档。 ③正式出版前应提供校审用全套资料（其中图纸采用A2或A3白图）。 ④田径场各角度效果图三张（能体现出项目整体情况）。 ⑤政府相关部门及建设单位需要的其他文件。 工程预算书 按照《广西壮族自治区建设工程造价管理办法》及相关法律法规要求编制的工程预算书，并提供计量计价软件版本。 五、报价要求：报价以人民币报价，包括了设计单位完成本项目所需的一切工作内容而发生的所有直接、间接费用、其他费用、税金等全部费用，采购人不再支付成交价格以外的任何费用。 六、其他要求： 1、设计单位应按采购人要求参加本项目相关的会议、现场勘察等。设计单位应充分配合甲方工作，以便该项目顺利通过相关的验收。 2、设计单位应在签订合同后2两天内到现场实地勘察，5天出具方案、预算、施工图的初步成果，甲方根据需要对初步成果进行论证，论证后5天内设计单位出具最终设计成果文件。 3、设计单位应提供全过程设计服务，包括但不限于提出测绘要求、设计交底、现场咨询、技术指导等内容。 4、服务响应时间：电话响应时间要求为7天×24小时，2个小时内响应，12个小时内提出解决方案，若采购人需要设计单位到达现场解决的，在24小时内到达。 5、保密要求：设计单位必须严格遵守采购人保密制度要求，在项目开展过程中，对本项目所有项目信息以及接触到数据予以保密，未经过采购人书面允许，不得以任何形式向第三方透露本项目任何的任何内容。 6、知识产权：设计单位应保证针对本项目的服务所涉及到的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由设计单位承担。设计单位有义务随时向采购人解释所有成果内容。 6.付款方式：本项目无预付款，设计图纸、工程预算经采购人验收合格后，一次性支付服务费。 |

四、中标方式：在完全满足采购方竞价需求后，所报的报价最低为中标供应商。

五、提供报价文件要求：

1、报价文件应包含报价表（格式自拟）、单位营业执照、工程设计资质证书（乙级及以上）、法人身份证明、授权委托书、授权人及被委托人身份证明（加盖公章）。

2、报价文件须加盖供应商单位公章，并由法人代表或经其正式授权的代表签字。否则视为无效报价文件。

3.其他：报价单位近三年同类实际业绩证明（附成交通知书复印件或合同复印件）、报价单位近三年的获奖荣誉证书复印件等等。